| 2026-01 캡스톤디자인(2) 제안서 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 제출일 | 2026-03-13 (금) |  |  |
| 프로젝트명 | Re:Mind (리마인드) |  |  |
| 팀 명 | 행복하자 |  |  |
| 팀 원 | 김민혁 | 김대한 | 박인수 |
| 역 할 | 프론트엔드/DB | 백엔드/DB | AI/데이터 |
| 주제 | 사용자 일상 데이터 기반 정신건강 자가관리 및 전문 진료 연계 플랫폼 |  |  |
| 분야 | 앱 서비스 개발(디지털 헬스케어) |  |  |
| 키워드 (3개 이상) | 데이터 기반 전문 진료 지원, 정신건강 자가관리, AI 심리상담 챗봇, 심리 테스트 |  |  |

목    차

- 개발 동기 및 제안 배경

1-1. 문제 정의

1-1-1. 문제점 ①: 정신건강의학과의 구조적 한계

한국 정신건강의학과의 일반적인 진료 시간은 5~10분, 진료 주기는 2~5주입니다(재진 기준). 캐나다 등 외국의 경우 초진 75분 이상, 재진의 경우도 최소 20분인 것과는 매우 차이가 큽니다. 이는 한국의 정신건강전문의 수가 매우 부족하기 때문입니다.(환자 1,000명 당 의사 0.08명) 짧은 진료 시간 동안, 의료진은 지난 수 주간의 환자의 특이사항, 감정 기복, 수면 패턴, 복약 반응 등 다양한 일상의 변화를 파악해야 합니다. 그러나 환자와의 대화에만 의존하는 현재의 문진 방식으로는 이 모든 정보를 충분히 수집하기에 시간이 턱없이 부족하며, 이는 진단의 정밀도와 처방의 적절성에 직접적인 영향을 미칩니다.

1-1-2. 문제점 ②: 양분화 된 멘탈 케어 서비스 시장

기존 멘탈케어 서비스 시장은 크게 두 가지 방향으로 나뉩니다. 하나는 개인의 감정을 기록하는 다이어리형 앱, 다른 하나는 비대면 심리상담 및 병원 예약을 중개하는 중개형 플랫폼입니다.

다이어리형 앱은 일상적인 자기 기록을 돕지만, 그 기록이 실제 전문적인 치료로 이어지지 못한다는 한계가 있습니다. 반대로 중개형 플랫폼은 심리상담 센터나 정신건강의학과에 대한 심리적 부담이 큰 초기 사용자들에게 높은 진입 장벽으로 작용합니다. 즉, 현재 시장에는 일상적 자기관리와 전문적 치료를 자연스럽게 연결하는 서비스가 부재합니다.

1-2. 제안 배경 및 해결 방향

본 프로젝트는 위 두 가지 문제를 동시에 해결하고자 합니다.

사용자가 평소 기록한 감정 일기, 수면, 복약 반응 등의 일상 데이터를 AI가 분석하여 의료진에게 전달 가능한 요약 리포트로 변환합니다. 이를 통해 제한된 진료 시간 내 문진 효율성을 높이고, 보다 정밀한 진단과 처방을 지원합니다. 해당 수집 데이터는 정신건강전문의와 인터뷰를 통해 결정하였습니다.

또한 서비스 구조 자체를 일상적인 자기관리 도구로 먼저 진입하여, 필요 시 전문 진료의 근거 자료(리포트)로 자연스럽게 전환되도록 설계합니다. 특히 정신건강 서비스에 심리적 부담을 느끼는 초기 사용자를 위해 AI 챗봇을 통한 심리 상담, PHQ-9·GAD-7 기반의 간단한 심리 테스트를 제공합니다. 이는 정신건강 서비스에 대한 심리적 진입 장벽을 낮추는 동시에, 개인 기록과 전문 치료 사이의 단절을 해소하는 ‘징검다리 역할’을 수행합니다.

- 프로젝트 소개

  - 프로젝트의 목적 및 내용

1. 목적

본 프로젝트는 감정 일기, 복약, 수면 등을 기록함으로써 정신건강 자가관리를 돕고, 이를 전문 진료와 자연스럽게 연결하는 플랫폼 개발을 목적으로 합니다.

해당 일상 데이터를 진료 리포트로 변환하여 의료진의 문진 효율성을 높이고, 환자에게 보다 정밀한 진단과 처방을 지원하고자 합니다.

궁극적으로 정신건강 서비스의 진입 장벽을 낮추고 일상적 자기관리부터 전문 치료까지의 연속적인 케어 환경을 구축하고자 합니다.

2. 주요 내용

본 프로젝트는 다섯 가지 핵심 기능으로 구성됩니다. 사용자가 매일 감정 상태를 기록하는 감정 일기 기능을 중심으로, 축적된 데이터를 AI가 요약하여 진료 리포트를 생성함으로써 정신건강의학과 문진을 효율화합니다. 이를 위해 사용자용 (기록/AI상담), 의사용(환자 관리/리포트 확인) 대시보드를 이원화하여 구축하고자 합니다.

또한 RAG 기반의 지능형 챗봇을 통해 실시간 심리 상담을 제공하며, 심각한 우울・불안, 자살 시그널 등 위기 상황 감지 시 관련 기관을 안내합니다.

PHQ-9·GAD-7 기반 심리 테스트로 사용자가 자신의 정서 상태를 간편하게 점검할 수 있도록 하며, 정신건강의학과 병원 리스트 제공을 통해 전문 치료로의 접근성을 높입니다.

  - 기대효과

1. 사용자 측면

감정 일기와 AI 챗봇을 통한 일상적 자가관리 습관 형성을 돕고, 심리 테스트를 통해 자신의 정서 상태를 객관적으로 인식할 수 있습니다. 또한 정신건강 서비스에 대한 심리적 진입 장벽을 낮춰 전문 치료가 필요한 사용자가 적시에 적절한 도움을 받을 수 있도록 합니다.

2. 의료진 측면

환자의 일상 데이터를 요약한 진료 리포트를 통해 문진 효율성이 향상되며, 제한된 진료 시간 내에서도 보다 정밀한 진단과 처방이 가능해집니다.

3. 사회적 측면

일상적 자가관리부터 전문 진료 연계까지의 연속적인 케어 환경을 구축함으로써, 정신건강 서비스의 접근성과 활용도를 높이는 데 기여합니다.

또한 국내 인구 1,000명당 정신건강의학과 의사 수가 0.08명에 불과한 의료진 부족 현실 속에서, 진료 리포트를 통한 문진 효율화는 의사 1인당 진료 역량을 실질적으로 확대하는 데 기여할 수 있습니다.

  - 유사 서비스 분석 및 차별점
1. 유사 서비스 분석
기존 멘탈 케어 앱 시장은 크게 다이어리형 앱과 중개형 플랫폼으로 나뉩니다.

| 구분 | 서비스명 | 핵심기능 | 한계점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다이어리형 | 꼬박일기 | 감정 스티커 기반 일기 작성, 감정 통계 시각화 | 단순 기록에 그침. AI 분석·전문 진료 연계 없음 |
| 다이어리형 | 무디 | 감정 태그 기록, AI 챗봇 위로, 감정 퀘스트 | 자가관리 도구에 한정. 전문 의료진 연계 기능 없음 |
| 다이어리형 | 마인드 브릿지 | 커플·친구·가족과 함께 쓰는 Q&A 질문 다이어리 | 관계 중심 서비스. 단순 일기 기능으로 정신건강 케어와 거리가 있음 |
| 중개형 플랫폼 | 마인드 카페 | 비대면 심리상담(채팅·전화·화상), 심리 검사, 코칭 중개 | 전문 상담 중심으로 초기 사용자에게 진입 장벽 높음. 일상 데이터 기록 기능 없음 |

2. 차별점

유사 서비스 분석을 통해 세 가지 핵심 차별점을 도출하였습니다.

- 일상 기록의 의료적 활용

기존 다이어리형 앱들은 감정 기록과 간단한 통계 제공에 그치며, 축적된 데이터가 실제 전문 진료로 이어지는 구조를 갖추지 못하고 있습니다.

본 서비스는 사용자의 감정 일기, 수면, 복약 데이터 등을 AI가 요약, 분석하여 정신건강의학과 문진용 리포트로 변환합니다. 감정, 수면, 복약 데이터는 자체적으로 통계화하고, 감정일기는 AI가 요약, 분석하여 리포트를 생성합니다. 개인의 일상 기록이 실질적인 의료 보조 데이터로 전환되는 구조는 기존 시장에 존재하지 않는 차별점입니다.

- 낮은 진입 장벽과 전문 치료의 자연스러운 연결

마인드카페와 같은 중개형 플랫폼은 처음부터 전문 상담을 전면에 내세워 정신과 진료 및 상담에 대해 심리적 부담이 큰 초기 사용자들에게 높은 진입 장벽을 형성합니다.

본 서비스는 감정 일기, AI 챗봇, 심리 테스트(PHQ-9·GAD-7)를 일상적인 자가관리 도구로 먼저 제공하여 사용자가 부담 없이 서비스에 진입할 수 있도록 설계하였습니다. 이후 필요 시 진료 리포트 생성과 병원 정보 안내를 통해 전문 치료로 자연스럽게 연결되는 단계적 케어 흐름을 구현하고자 합니다.

- AI 기반 위기 감지 및 안전망 연계

기존 다이어리형 앱과 중개형 플랫폼 모두 사용자의 정서적 위기 상태를 실시간으로 감지하는 기능을 갖추고 있지 않습니다.

본 서비스는 심리상담 AI 챗봇이 대화 흐름을 분석하여 사용자의 위기 신호를 감지하고, 필요 시 정신건강 위기상담 전화 등 관련 기관을 즉각 안내하는 안전망 기능을 내장하고 있습니다. 이는 자가관리 도구를 넘어 사용자의 정서적 안전을 실질적으로 보호하는 기능으로, 기존 서비스와의 명확한 차별점입니다.

본 서비스는 일상적 자가관리, 전문 진료 연계, 위기 안전망이라는 세 축을 하나의 플랫폼 안에 통합함으로써, 기존 시장의 어떤 서비스도 단독으로 제공하지 못했던 통합형 정신건강 케어를 제공하고자 합니다.

- 개발 및 구현 내용

3-1. 기술스택

| 구분 | 기술 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트 프레임워크 | React Native (CLI) | iOS/Android 동시 지원, 코드 재사용성 극대화 |
| 프론트 개발 언어 | TypeScript | 타입 안정성 확보, 유지보수성 향상 |
| 백 프레임워크 | Spring Boot | 안정적인 REST API 서버 구축, 풍부한 생태계 활용 |
| 백 개발 언어 | Java | Spring Boot와의 높은 호환성, 검증된 서버 사이드 언어 |
| 데이터베이스 | MySQL | 구조화된 일기·복약·수면 데이터 등의 관계형 저장에 적합 |
| AI | OpenAI API, LangChain, RAG | 자연어 감정 분석, 리포트 생성, 챗봇 구현 목적 |
| AI 서버 프레임워크 | FastAPI | AI 응답 지연을 최소화하기 위해 가장 빠르고 효율적인 FastAPI를 선정 |
| 플랫폼 | iOS / Android | 크로스플랫폼 동시 개발 |

3-2. 핵심 기능 및 구현 방식

- 감정일기

사용자가 매일 감정 상태, 수면 시간, 복약 여부, 자유 서술 텍스트를 입력합니다. 입력된 데이터는 구조화된 형태로 DB에 저장됩니다.

감정 선택은 사전 정의된 감정 태그(예: 불안, 무기력, 안정, 기쁨, 슬픔 등) 형식으로 구현하여 입력 편의성을 높이고, 동시에 AI 분석에 적합한 구조화된 데이터를 확보합니다.

모든 일기는 달력 형식의 목록에서 이전 기록을 확인할 수 있습니다.

- 감정일기 기반 AI 리포트

누적된 감정 일기 데이터를 기반으로 OpenAI API를 활용하여 진료용 감정일기 요약 리포트를 생성합니다. 리포트 기능의 흐름은 다음과 같습니다.

1. 사용자는 ‘일반 사용자’와 ‘의사 사용자’로 구분

2. 의사 사용자는 일반 사용자 중에서 환자로 등록 가능

3. 의사는 원하는 기간을 선택하고 해당 기간의 수면시간, 복약내역, 감정상태, 일기 등의 데이터를 참고하여 AI 요약 리포트를 생성 요청

4. 생성된 리포트는 일반 사용자와 의사 사용자 모두 앱 내에서 확인 가능. 의사 사용자는 환자명을 검색하여 특정 환자의 리포트 목록 조회 가능

- 심리상담 AI 챗봇

사용자의 고민에 공감하고 전문적인 조언을 제공하기 위해 LangChain과 RAG(검색 증강 생성) 기술을 사용하여 심리학 및 정신건강 관련 PDF 문서 데이터를 기반으로 신뢰성 있는 답변을 생성합니다. 또한, 단순한 답변이 아닌 따뜻하고 공감적인 상담사 말투로 프롬프트를 튜닝합니다. 특히 FastAPI 기반의 고성능 서버를 구축하여 세션별 대화 기록을 실시간으로 유지함으로써 연속성 있는 심층 상담이 가능하도록 구현합니다.

또한 위기 감지 로직을 탑재하여 사용자의 발언에서 자해나 자살 등 위험 키워드가 감지될 경우, 즉시 공감 메시지와 함께 24시간 자살예방 상담전화(1393), 정신건강 위기상담전화(1577-0199) 등의 긴급 연락처를 자동으로 안내하는 안전망을 갖춥니다. 이처럼 GPT-4o-mini의 강력한 생성 능력과 검증된 외부 지식을 결합한 지능형 심리 케어 서비스를 제공합니다.

- 심리 테스트

PHQ-9(우울증 선별 도구)와 GAD-7(범불안장애 선별 도구)을 앱 내에 구현합니다. 각 문항에 대한 사용자의 응답을 수집하고 점수를 산출하여, 결과에 따라 정상 · 경증 · 중등도 · 중증 구간으로 분류한 피드백을 제공합니다. 검사 결과는 DB에 저장됩니다.

- 병원 정보 제공

공공데이터포털의 병원 정보 API를 활용하여 정신건강의학과 병원 리스트를 제공합니다. 병원명, 주소, 전화번호 등 기본정보를 포함하며, 필요 시 즐겨찾기 기능을 통해 마음에 드는 병원을 저장할 수 있습니다.

- 프로젝트 스케줄 (주 차별 진행 계획: 팀, 개인)

4-1. 팀 단위 진행 계획

| 주차 | 기간 | 주차 별 진행 계획 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 3/6 ~ 3/12 | 프로젝트 주제 선정, 요구사항 정의, 역할 분담 확정 |
| 2주차 | 3/13 ~ 3/19 | 기획: 화면 설계(와이어프레임), 백엔드: DB 스키마 설계, API 명세 초안 작성 프론트: 기본 네비게이션 구조 완성, PHQ-9 / GAD-7 심리 테스트 기능 구현 |
| 3주차 | 3/20 ~ 3/26 | 백엔드: 사용자(환자) 인증 기능 구현 (회원가입/로그인) 프론트: 사용자 인증 UI 구현 AI: AI 모델 서빙 환경 구축, RAG 지식 베이스 구축 |
| 4주차 | 3/27 ~ 4/2 | 백엔드: 감정일기 CRUD(작성,조회,수정,삭제) 기능 구현 프론트: 감정일기 UI 구현 AI: 심리상담 로직 및 안전망 구현 |
| 5주차 | 4/3 ~ 4/9 | 백엔드: 의사 회원가입 기능, 의사 요청-환자 승인 기반의 데이터 매칭 로직 및 권한 관리 시스템 구현(1) 프론트: 의사용/환자용 마이페이지 UI 구현 AI: 대화 성능 최적화 및 API 구현 |
| 6주차 | 4/10 ~ 4/16 | 백엔드: 의사 요청-환자 승인 기반의 데이터 매칭 로직 및 권한 관리 시스템 구현(2) 프론트: 의사-환자 연동 페이지 UI 구현 데이터: 병원 정보 API를 통해 정신건강의학과 정보 수집 및 정제 |
| 7주차 | 4/17 ~ 4/23 | 백엔드: 의사의 환자 문진 리포트 생성 기능 구현 프론트: 리포트(생성, 조회) 관련 UI 구현 |
| 8주차 | 4/24 ~ 4/30 | 백엔드: 챗봇 기능 구현 프론트: 챗봇 UI 구현 |
| 9주차 | 5/1 ~ 5/7 | 백엔드: 병원 관련(목록, 조회) 기능 구현, AWS 배포 프론트: 병원 목록 UI 구현 |
| 10주차 | 5/8 ~ 5/14 | 회원가입/로그인 API 연동 감정일기 CRUD API 연동 마이페이지 API 연동 |
| 11주차 | 5/15 ~ 5/21 | 의사-환자 매칭 API 연동 챗봇 API 연동 |
| 12주차 | 5/22 ~ 5/28 | 리포트 API 연동 병원 정보 기능 관련 API 연동 |
| 13주차 | 5/29 ~ 6/4 | 전체 기능 통합 테스트, 버그 수정, UI 완성도 개선 |

4-2. 개인별 진행 계획

- 김대한

| 주차 | 기간 | 주차 별 진행 계획 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 3/6 ~ 3/12 | - 프로젝트 주제 선정, 요구사항 정의, 역할 분담 회의 - Git Organization 및 Repository 생성 |
| 2주차 | 3/13 ~ 3/19 | DB 스키마 설계, API 명세 초안 작성 |
| 3주차 | 3/20 ~ 3/26 | 사용자(환자) 회원가입 및 로그인 인증 기능 구현 |
| 4주차 | 3/27 ~ 4/2 | 감정일기 CRUD(작성,조회,수정,삭제) 기능 구현 |
| 5주차 | 4/3 ~ 4/9 | - 의사 회원가입 기능, - 의사 요청-환자 승인 기반의 데이터 매칭 로직 및 권한 관리 시스템 구현(1) |
| 6주차 | 4/10 ~ 4/16 | 의사 요청-환자 승인 기반의 데이터 매칭 로직 및 권한 관리 시스템 구현(2) |
| 7주차 | 4/17 ~ 4/23 | 의사의 환자 문진 리포트 생성 기능 구현 |
| 8주차 | 4/24 ~ 4/30 | 챗봇 연동 로직 초안 작성 및 API 연동 환경 설정 |
| 9주차 | 5/1 ~ 5/7 | 병원 목록 리스트 및 조회 기능 구현, AWS 배포 |
| 10주차 | 5/8 ~ 5/14 | 회원가입/로그인 API 연동 및 기능 완성 감정일기 CRUD API 연동 및 기능 완성 마이페이지 API 연동 및 기능 완성 |
| 11주차 | 5/15 ~ 5/21 | 의사-환자 매칭 API 연동 및 기능 완성 챗봇 API 연동 및 기능 완성 |
| 12주차 | 5/22 ~ 5/28 | 리포트 API 연동 및 기능 완성 병원 정보 기능 관련 API 연동 및 기능 완성 |
| 13주차 | 5/29 ~ 6/4 | 전체 기능 통합 테스트, 버그 수정, UI 완성도 개선 |

- 김민혁

| 주차 | 기간 | 주차 별 진행 계획 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 3/6 ~ 3/12 | - 프로젝트 주제 선정, 요구사항 정의, 역할 분담 회의 - Git Organization 및 Repository 생성 |
| 2주차 | 3/13 ~ 3/19 | - 화면 설계 및 와이어프레밍 - 앱 내 기본 네비게이션 구조 설계 및 완성 - PHQ-9, GAD-7 심리 테스트 기능 구현 |
| 3주차 | 3/20 ~ 3/26 | 회원가입, 로그인 등 회원 관련 UI 구현 |
| 4주차 | 3/27 ~ 4/2 | 감정일기 작성, 수정, 목록, 상세 페이지 UI 구현 |
| 5주차 | 4/3 ~ 4/9 | 의사용/환자용 구분하여 마이페이지 UI 구현 |
| 6주차 | 4/10 ~ 4/16 | 의사-환자 연동 위한 페이지(알림 페이지, 수락 및 거절 모달 등) UI 구현 |
| 7주차 | 4/17 ~ 4/23 | 리포트 생성, 조회 페이지 UI 구현 |
| 8주차 | 4/24 ~ 4/30 | 챗봇 UI 구현 |
| 9주차 | 5/1 ~ 5/7 | 병원 목록, 상세 페이지 UI 구현 |
| 10주차 | 5/8 ~ 5/14 | 회원가입/로그인 API 연동 및 기능 완성 감정일기 CRUD API 연동 및 기능 완성 마이페이지 API 연동 및 기능 완성 |
| 11주차 | 5/15 ~ 5/21 | 의사-환자 매칭 API 연동 및 기능 완성 챗봇 API 연동 및 기능 완성 |
| 12주차 | 5/22 ~ 5/28 | 리포트 API 연동 및 기능 완성 병원 정보 기능 관련 API 연동 및 기능 완성 |
| 13주차 | 5/29 ~ 6/4 | 전체 기능 통합 테스트, 버그 수정, UI 완성도 개선 |

- 박인수

| 주차 | 기간 | 주차 별 진행 계획 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 3/6 ~ 3/12 | - 프로젝트 주제 선정, 요구사항 정의, 역할 분담 회의 - Git Organization 및 Repository 생성 |
| 2주차 | 3/13 ~ 3/19 | DB 스키마 설계, API 명세 초안 작성 |
| 3주차 | 3/20 ~ 3/26 | [AI 모델 환경 및 지식 베이스 구축] • 심리학/정신건강 전문 자료 기반의 검색 증강(RAG) 데이터 구축 |
| 4주차 | 3/27 ~ 4/2 | • FASTAPI 아키텍쳐 설계 및 GPT-40-mini API 연동 테스트 |
| 5주차 | 4/3 ~ 4/9 | [심리상담 로직 고도화 및 안전망 구축] • 상담사 페르소나 적용을 위한 시스템 프롬프트 엔지니어링 및 답변 퀄리티 튜닝 • 자해/자살 등 고위험 키워드 감지 시 즉시 개입하는 위기 대응 로직 개발 |
| 6주차 | 4/10 ~ 4/16 | • LangChain을 활용한 사용자별 대화 히스토리 관리 및 세션 유지 기능 구현 |
| 7주차 | 4/17 ~ 4/23 | [대화 성능 최적화 및 의사용 AI 리포트 알고리즘 개발] • 사용자 발언 의도 분류 알고리즘 적용을 통한 응답 속도 및 정확도 최적화 • 매칭된 환자의 누적 감정 일기 데이터를 분석하여 의사용 요약 리포트를 생성하는 전용 프롬프트 설계 |
| 8주차 | 4/24 ~ 4/30 | • 프론트엔드 연동을 위한 상담 및 리포트 API 엔드포인트 최종 배포 |
| 9주차 | 5/1 ~ 5/7 | [공공데이터 및 전국 정신건강의학과 병원 정보 수집] • 공공데이터포털 병원정보 API를 연동하여 전국 정신건강의학과 원천 데이터 확보 • 수집된 병원 데이터를 시/도, 시/군/구 단위로 계층화하여 필터링 효율성 증대 |
| 10주차 | 5/8 ~ 5/14 | 회원가입/로그인 API 연동 및 기능 완성 감정일기 CRUD API 연동 및 기능 완성 마이페이지 API 연동 및 기능 완성 |
| 11주차 | 5/15 ~ 5/21 | 의사-환자 매칭 API 연동 및 기능 완성 챗봇 API 연동 및 기능 완성 |
| 12주차 | 5/22 ~ 5/28 | 리포트 API 연동 및 기능 완성 병원 정보 기능 관련 API 연동 및 기능 완성 |
| 13주차 | 5/29 ~ 6/4 | 전체 기능 통합 테스트, 버그 수정, UI 완성도 개선 |